UMOWA NR PR/…../2023 (Wzór)

zawarta dnia ……... w Nowej Soli pomiędzy:

Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.  w Nowej Soli z siedzibą  w Nowej Soli przy ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216265, NIP 9251965716, REGON  978101117,

wysokość kapitału zakładowego 64 055 000 zł, 
reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………..….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży ………………………..dla robót realizowanych na podstawie umowy pn. „Modernizacja i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków  w Nowej Soli. Etap I.1 Modernizacja wybranych obiektów części mechanicznej oczyszczalni z wyłączeniem biofiltra i przykrycia piaskownika”, zwanej dalej Umową Główną.

- Inwestycję dotyczącą modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli podzielono na dwa etapy:

Etap I - Rozbudowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z budową instalacji do beztlenowej fermentacji osadu z odzyskiem energii;

Etap II - Rozbudowa węzła biologicznego oczyszczania ścieków.

- Z Etapu I został wydzielony w dokumentacji Etap I.1 i jest traktowany jako odrębne zadanie do wykonania zgodnie z obowiązującą decyzją o pozwoleniu na budowę oraz Etap I.2, w ramach którego zostanie zrealizowana cała pozostała część Etapu I.

- Niniejsza Umowa dotyczy wyłącznie pełnienia nadzoru nad realizacją Etapu I.1                            z wyłączeniem biofiltra i przykrycia piaskownika, który obejmuje m.in.:

a) budowę piaskownika dwukomorowego (2 zblokowane obiekty) wraz z rozbiórką istniejącego;

b) modernizację (przebudowę) przepompowni głównej ścieków, stacji odwadniania                             i przemywania piasku, oddzielania flotatu oraz komory dopływowej S2.

- Oprócz działań odnoszących się do powyżej podanych głównych obiektów zakres robót obejmuje także rozbiórkę, modernizację lub budowę wraz z rozruchem                                  i przekazaniem do eksploatacji:

a) innych pomniejszych obiektów, na ogół o charakterze obiektów sieciowych, np. studni pomiarowej ze zlewni „Ceglana”, studni kanalizacyjnych itp.;

b) obiektów liniowych (sieci i instalacji) związanych funkcjonalnie z powyższymi obiektami;

c) systemów zasilania, automatyki i sterowania związanych funkcjonalnie z powyższymi obiektami;

d) elementów zagospodarowania terenu, takich jak: drogi, opaski i chodniki, ukształtowanie terenu, zieleń i inne niezbędne elementy infrastruktury związane                            z powyższymi obiektami.

- Do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie w szczególności :

- zapoznanie się z dokumentacją techniczną niniejszej inwestycji (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, kosztorysy wykonania robót);

- kontrola  wykonawcy  robót  budowlanych  w  zakresie  zapewnienia  realizacji  robót  zgodnie  z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- weryfikacja  sporządzonej  przez  wykonawcę robót  budowlanych dokumentacji   powykonawczej;

- opiniowanie  ewentualnych wniosków wykonawcy robót budowlanych do projektantów dotyczących wprowadzenia zmian lub uzupełnień dokumentacji lub złożenie Zamawiającemu oświadczenia o braku uwag;

- weryfikacja wykonanej na zlecenie Zamawiającego dokumentacji dodatkowej;

- weryfikacja i przeglądanie dokumentów wykonawcy robót budowlanych (rysunków roboczych) zawierających zmiany;

- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;

- przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Umową Główną oraz dobrą praktyką inżynierską,     a także kontroli w zakresie obecności na budowie innych, poza wykonawcą robót budowlanych, osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych podwykonawców;

- zatwierdzanie materiałów budowlanych oraz sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia zastosowania materiałów uszkodzonych lub takich, które nie mają certyfikatów wymaganych przez obowiązujące prawo;

- opiniowanie harmonogramów robót;

- wydawanie  wykonawcy  robót  budowlanych, kierownikowi  budowy lub  kierownikowi  robót poleceń, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz  przedstawienia   ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  robót  budowlanych  i  dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;

- żądanie od wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub decyzją     o pozwoleniu na budowę;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych w wykonywanych robotach;

- uczestnictwo w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, udział w rozruchach;

- uczestnictwo w  cyklicznych naradach koordynacyjnych (Rady Budowy) na placu budowy;

- nadzór nad realizacją robót na placu budowy – minimum 30 wizyt, potwierdzonych notatką z nadzoru i wpisem do dziennika budowy;

- rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających optymalną realizację zadania inwestycyjnego;

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją  zadania inwestycyjnego, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień, jeśli taka konieczność zaistnieje;

- wykonywanie  wszystkich  innych  czynności  koniecznych  do  prawidłowego  przebiegu   procesu budowlanego,   realizacji   niniejszej Umowy   oraz umowy  na roboty budowlane,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w  STWIORB oraz zgodnie                z obowiązującym w Polsce prawem.

- Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dotyczący pełnienia funkcji inspektora nadzoru znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy oraz specyfikacjach technicznych.

§ 2

- Wynagrodzeniem za wykonywanie Umowy jest cena zaproponowana w Ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 2).

- Wynagrodzenie miesięczne jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie.

- Zapłata wynagrodzenia (szacunkowy czas wykonywania Umowy - 10 miesięcy) dokonywana będzie po upływie cyklu rozliczeniowego na podstawie wystawionej faktury. Cyklem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. W przypadku gdy usługa będzie obejmowała niecały okres rozliczeniowy, faktura zostanie wystawiona po zakończeniu cyklu rozliczeniowego w wysokości proporcjonalnej do liczby dni wykonywania usługi.

- Tytułem comiesięcznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

kwotę netto                                                                                             ..……………… zł

słownie:                                                                                                  ………….……  zł

plus podatek VAT w kwocie:                                                                ...……………… zł

słownie:                                                                                                  .…..…..…..…… zł

co stanowi łącznie szacunkowe wynagrodzenie brutto w  wysokości: …...…………… zł

słownie:                                                                                                 ………………… zł

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi wykonywanymi                w ramach realizacji Umowy Głównej, a także wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wskazania numeru rachunku bankowego uwidocznionego  w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług                (tzw. biała lista podatników). W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy nie znajduje się w wykazie, o którym mowa powyżej, Zamawiający poinformuje urząd skarbowy właściwy dla Wykonawcy o  dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy spoza wykazu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia transakcji.

- Strony akceptują wystawianie i przesyłanie (w tym poprzez udostępnianie) faktur,
w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia. Faktura w formie elektronicznej musi być zgodna oraz zawierać dane wymagane w ustawie z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - w tym zapewniać autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury, o których mowa w art. 106 m ww. ustawy.

- Zamawiający wskazuje adres e-mail: faktury@mzgkns.pl jako właściwy dla otrzymywania  korespondencji związanej z fakturami w formie elektronicznej.

- Wykonawca oświadcza, że faktury, o których mowa w ust. 8 będą przesyłane 
z następującego adresu e-mail: ………………………………

- Strony niniejszej Umowy z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni, poinformują pisemnie o każdorazowej zmianie adresu e-mail.

Zapisy pkt 8-11- opcjonalne

- Zamawiający, realizując obowiązek określony w art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r.                           o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U.                        z 2023 r., poz. 711 z późn.  zm.), oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy                      w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

§ 3

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie od dnia  podpisania Umowy Głównej do dnia 31.05.2024 r.

Szacowany termin podpisania Umowy Głównej – sierpień 2023 r.

    - W przypadku nie zakończenia realizacji i odbioru robót w terminie umownym, tj. do dnia 31.05.2024 r., termin realizacji niniejszej Umowy zostaje przedłużony do czasu zakończenia i odbioru robót, nie później jednak niż do dnia 31.07.2024 r.

§ 4

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz dokumentacją, w tym z projektem budowlanym i STWIORB.

- Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą Umową przedstawicielem Zamawiającego jako Inwestora w ramach realizacji Umowy Głównej.

- W ramach świadczenia usługi wymagane jest uczestnictwo Inspektora nadzoru                           w cyklicznych naradach koordynacyjnych (Rady Budowy) na placu budowy.

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych Umową Główną to Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, w celu podjęcia decyzji co do ich zlecenia temu wykonawcy.

- Bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania poleceń wykonawcy robót, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, dotyczących wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

§ 5

- Ze strony Zamawiającego:

  - osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu Umowy oraz    uprawnionymi do podpisywania protokołów odbioru robót są:

- …………… …………tel.……………………e-mail…………………………….,

- …………………………tel ……………………e-mail…………………………..;

b)  osobą odpowiedzialną za sprawy formalne  jest:

-      ……………tel……………..e-mail……

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu    Umowy oraz uprawnioną do podpisywania protokołów odbioru jest ………………., tel………………,e-mail…………………

§ 6

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości miesięcznego  wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

- w przypadku każdorazowego stwierdzenia naruszenia obowiązków Wykonawcy                   o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,                     o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości miesięcznego   wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

  - Strony Umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia nw. okoliczności 
w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

- rażąco nienależytego wykonywania  przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie ma skutek wyłącznie
w zakresie niewykonanej części przedmiotu Umowy.

§ 8

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy:

- Prawo budowlane;

- Kodeks cywilny.

- Strony deklarują wolę i dołożą wszelkich starań do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy przed skierowaniem do rozstrzygnięcia przez Sąd.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego po wyczerpaniu postanowień  ust. 4 powyżej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2  Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY

_____________________                                                      ____________________

(data, podpis, pieczęć)                                                                                             (data, podpis, pieczęć)